XXXX中心项目复盘报告

复盘会议总结报告

XX年X月X 日公司总经理在会议室组织召开了关于XX中心项目复盘会议，会议就本项目组织实施，过程管理，项目成果展开了深入分析及讨论。现就本次会议内容个人总结如下：

一、目标回顾

| XX中心项目 |  |
| --- | --- |
| 项目概况： |  |
| 项目实际起止日期： |  |
| 项目实际完成情况： |  |
| 项目完成产值： |  |
| 实际拨付金额： |  |
| 项目应付成本： |  |
| 项目达成利润期望值: |  |

二、原因分析

1、工程项目作为建筑施工企业最基本的生产单元，项目管理的效果直接决定了施工企业的收益，而项目团队建设运行的好坏往往又是一个项目成败的关键。本项目上，公司依照传统项目管理思维惯性，在没有审核项目经理能力的情况下，过于倚重于项目经理个人能力，忽视了项目团队建设、项目施工前期准备的重要性，造成项目从开工开始就发生班组因单价过低停工，部分施工质量严重不合格，班组在施工过程中不听从指挥并殴打项目部管理人员等一系列恶劣事件。所以探寻系统、规范、高效的项目团队建设与管理办法才能实现项目的有效管理。

(1)、确定项目经理及项目团队重要成员

首先要确定项目团队的领导人即项目经理。作为项目团队的领导人，公司对项目经理的选用对于团队来说至关重要。选用的项目经理不仅要有领导者的才能、沟通者的技巧、推动者的激情，还应当对承接的项目所涉及的专业技术有全面的熟悉与了解;而且应具备一定的财务知识，熟悉工程造价管理、合同管理、质量管理、进度控制、安全环境管理、商务活动管理、人力资源管理、以及公司针对项目的各项管理规定。

确认项目经理后，由公司分管领导、各部分主管、项目经理参加，一起拟定项目团队重要成员(技能负责人、归纳工长、商务、资料)。主张项目团队重要成员选用竞聘辩论的方式来确认。假如辩论经过，项目团队重要成员确认。公司颁布任命书。假如辩论没经过，则要从头安排项目团队重要成员进行辩论，直至经过。详细见流程图：

(2)、项目团队的其他成员确认

项目重要成员确认今后，依据项目的规划与特色，依照公司对项目安排架构的要求完结项目安排架构的规划，并按此进行成员安排。

成员挑选要尽可能要完善项目团队的三类人员，即具有技能特长的人员、具有问题处理和决议方案技能的人员、具有长于处理抵触、和谐的人际联系的人员。人员挑选程序如下：

1.进行项目作业剖析。因为公司现阶段项目都是根本相同的，因而公司各部分有必要帮忙工程部树立各类项目作业结构分化和相应的作业阐明。

2.在作业剖析的基础上，了解和界说完结项目各项作业都需求何种人员，这些人员都需求具有哪些技能、何时需求这些人员。

3.行政部有必要加速树立完善公司人员信息数据库，对现有公司任职人员信息进行登录。帮忙合作公司其他部分完善部分查核系统，将个人查核点评与个人信息相匹配，便利公司挑选。

项目团队成员组成往往因为公司人力资源问题而难以达到团队的抱负组合，这就需求项目团队在组成期间或组成初期进行很好的项目团队训练。项目部成员组成完善后，公司分管领导、各部分主管、项目经理应安排项目成员就项目进行前期策划评论和相关预备作业。详细作业内容如下：

1. 了解、检查施工图纸和有关的规划资料。依据建造单位和规划单位供给的施工图规划、修建总平面、土方竖向规划和城市规划等资料文件，查询、收集的原始资料和规划、施工检验标准和有关技能规则来检查图纸。保证可以依照规划图纸顺畅地进行施工，能建造出合格的修建物。经过检查发现规划图纸中存在的问题和过错，使施工开端之前改正，为修建工程的施工供给一份精确、完全的规划图纸。

2.做好原始资料的剖析：查询当地的自然条件，查询剖析的主要内容有区域水准点和肯定标高级状况，地质结构、土壤性质和类别、地基土的承载力、地震等级和裂度等状况，水质、水位等状况。地下水位的凹凸改变状况，含水层的厚度、流向、流量和水质等状况，气温、雨、台风和雷电等状况，旱季期限等状况。

3.工程预算的编制：对招标预算进行从头调整。它是修建施工的重要组成部分，是包含了施工资料的工程量、预算本钱的重要依据，是操控各项开销的依据。

4.施工安排规划的的编制：对招标施工安排规划进行调整。施工安排规划是施工预备作业的重要组成部分，也是辅导施工现场悉数出产活动的技能经济文件。它可以辅导处理人与物、主体与辅佐、工艺与设备、专业与协作、供给与耗费、出产与贮存、运用与修理以及它们在空间安置、施工工期安排和工程进度的联系。

5.规划完善施工总平面安置图。对招标施工安排中的施工总平面安置图进行调整，使之更契合施工现场的实际需求。

6.依据施工预算进行剖析，依照施工进度方案要求，按资料称号、标准、编制出资料需求量方案，并为安排备料确认仓库场所堆积所需的面积和安排运送供给依据，保证施工时资料能及时供给，不耽搁施工进度。

7.各类构件的预备。依据工程预算中供给的构件、标准、质量等方面的要素确认构件的用量和供给商，使构件运送到现场，随用随取。

8.修建装置的设备以及施工工艺中所用的设备东西预备。列出设备清单，依据图纸和施工安排规划等现场剖析装置设备的类型、巨细类型、装置方位等，需求提早装置的，有必要提早做好预备。

9.施工丈量仪器的预备。对公司现有丈量仪器要全面校对，列出弥补丈量仪器方案清单，指令期限收购出场。

10.依据开工日期及工序安排，编制出所需施工班组出场方案表，便于公司集结施工力气、安排劳动力出场。劳动力出场一起要进行安全、防火和文明施工等方面的教育。向施工队组、工人进行施工安排规划、方案和技能交底的解说交待。以保证工程严格地依照规划图纸，施工安排规划、安全操作规程和施工检验标准等要求进行施工。

11.依照规划单位供给的修建总平面图及给定的永久性经纬座标操控网和水准操控基桩，进行施工丈量，设置永久性经纬座标桩，水准基桩和树立工程丈量操控网，并做好维护以防其他物体移动丈量操控点。

12.做好现场的的三通一平作业，包含通水、通电、通路和施工现场的平坦。

13.依照施工总平面图要求，树立仓库、住宿、作业、日子等临时性修建。

14.对现场的装置机械和电路等，在出场之前做好测验与修理作业，保证出场后一切设备可以顺畅工作。

15.依照施工安排规划的要求，依据施工总平面图的安置安排好消防、保安等办法。

公司各部分及项目部应树立长效的训练机制，使公司人员及项目成员的组成经过训练愈加完善，也经过训练学习使成员清晰自己的责任。主张公司各部分、项目部依据以下纲要拟定相应的训练方案：

| 培训内容 | 类别 | 学习内容 | 课程 | 公司级 | 部门级 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

2、组成项目团队的目的就是要通过团队的有效管理，实现项目的各种目标。团队管理的目标就是要提高团队的各种能力，使项目团队更为高效。在本项目上，由于忽视团队建设及过程管理的重要性。至项目停工，整个施工过程都是盲目的遵从业主要求追赶工期，在对项目施工过程中所消耗的人力资源、物质资源和费用开支，没有指导、监督、调节、管控和限制，造成停工以后现场积压大量废旧模板、清点退还租赁钢管时发现遗失近300吨钢管及相应配件、个别班组及材料供应工程款近6个月未进行支付。要做成一个成功的项目,必然要培养一个成功的管理团队,建立一套规范的工作模式、操作程序、业务制度和管理目标。

(1)、项目团队的管理体系建立

公司各部门应协助工程部根据公司的有关要求建立项目部自身的管理体系。包括以下内容：项目的方针与目标;项目的组织机构;项目团队的职责与权限;项目的资源管理;项目过程管理流程与制度;项目管理技术等。

(2)、形成岗位职责

公司应当在项目组织机构的基础上形成明确的岗位职责，以文件形式明确项目部的管理范围、管理职责、管理目标和管理流程。要实现项目团队的高效管理，就要明确项目部的工作任务与工作范围，明确职能部门和工作岗位，并规定管理层次和管理幅度，根据项目管理目标责任书进行目标分解与责任分配，明确项目成员职责与权限，确定项目薪酬标准和管理要求，健全项目部的内部规章制度，根据不同的岗位职责与目标，建立有关业绩考核制度。

(3)、明确项目主要管理要素的业务流程

项目施工管理的要素很多，对要素的控制过程也就是项目管理的过程。项目主要有项目管理策划的业务流程、合同管理的业务流程、成本管理的业务流程、资金管理的业务流程、施工进度管理的业务流程、施工质量管理的业务流程、施工安全管理的业务流程、采购管理的业务流程、工程分包管理的业务流程。每个业务又可以分为多个小的流程。管理业务流程的制定，就是要指导和明确项目团队成员在项目管理中的工作。公司各部门应协助工程部逐步建立健全项目管理流程。例：如项目管理策划的业务流程

项目部组建审批表

编号_________

| 项目名称 |  |
| --- | --- |
| 拟成立项目部名称 |  |
| 公司工程部门 | 签字： 日期： 年 月 日 |
| 公司分管领导 | 签字： 日期： 年 月 日 |
| 公司总经理 | 签字： 日期： 年 月 日 |

制表人： 日期： 年 月 日

附：项目部组建申请表及其附件;

附录A项目部组建申请表

编号_________

| 项目名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 拟成立项目部名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目基本情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 说明 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 拟任主要人员基本情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 岗位 |  | 姓名 | 性别 | 年龄 | 职称 | 执业资格证书号 | 当前岗位 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 招标文件/合同及建设单位关于项目部主要人员的要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1、对项目经理的要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2、对技术负责人的要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3、其它要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |

制表人： 日期： 年 月 日

附：1、中标通知书、合同或框架合作协议说明至少一项作为申请资料，特殊情况另附报告说明原因;

2、有关人员简历。

附录B项目印章刻制审批表

编号_________

| 项目名称 |  |
| --- | --- |
| 拟成立项目部名称 |  |
| 内容摘要 |  |
| 公司工程部 | 签字： 日期： 年 月 日 |
| 公司分管领导 | 签字： 日期： 年 月 日 |
| 公司总经理 | 签字： 日期： 年 月 日 |

制表人： 日期： 年 月 日

总结人：XX

XX年X月X日