项目竣工报告

XXXX年X月

XXXX(中国)有限公司

尊敬的各位领导、专家：

大家上午好，下面我代表XXXX(中国)有限公司

，来对XX项目信息系统工程的建设情况向大家做一个汇报。

一、信息建设过程概况

佛山市中南农业科技有限公司XX项目信息系统工程是XXXX年全国重点农产品批发市场信息化试点项目之一，XXXX年XX月我公司与佛山市中南农业科技有限公司签订了信息系统集成与软件开发合同???。内容包括市场局域网建设、机房设计和装修、电子监控与公共广播、市场电子结算软件系统开发与实施、市场综合管理系统开发、办公设备采购等内容，于XXXX年X月完成系统的试运行。

二、项目进度情况汇报

XXXX年XX月我们进场对市场情况进行调研，经过对现场业务需求调查、现场勘测、系统设计等过程后确定了系统实施方案，并于XXXX年X月完成施工材料的备货并进入现场施工。

XXXX年XX月至XXXX年X月底，完成了网络布线信息点的布线施工、室外架空光纤铺设、机房装修和机房电源建设、电子监控及公共广播系统等工程的施工和安装调试工作，全部系统已正式投入使用。

XXXX年XX月至XXXX年X月市场完成了统招设备的采购，我方于XXXX年XX月来市场进行了所有设备的安装和集成调试。

XXXX年XX月至XXXX年X月主要完成了软件系统的设计开发，包括市场电子结算系统、综合管理系统等系统，并对软件系统作了严格的系统测试工作。

XXXX年XX月完成软件系统的操作手册编写和安装程序打包，并对市场操作人员进行了培训，完成了系统的安装部署，进入上线试运行阶段。

(三)工程完成情况总结

佛山市中南农业科技有限公司XX项目信息系统工程完成了网络基础平台建设、机房建设、电子监控及广播系统建设、电子结算软件系统、市场综合管理软件系统等工作。

其中电子结算系统包括结算中心() 个结算窗口，其中商户办卡三个窗口，结算收费三个窗口，XXX吨电子地磅一台, XX吨电子地磅一台, XX吨电子地磅一台,交易一体机X台，以及电子结算软件系统，主要完成对商户的办卡服务、存取款、地磅取数接口、进出场收费,交易一体机刷卡交易结算和打印票据等功能。

综合管理系统包括市场基本信息管理、市场商铺经营管理、商铺出租管理、出租合同管理、租金、水电费等各种费用收费等???。

综合布线系统包括信息机房、监控机房、办公楼办公室共XX个信息点建设、主机房到市场管理办公室采用X芯室外光纤连接，办公楼各个办公室信息点通过网线与主机房交换机连接;

中心机房装修XX平米，安装防静电地板，安装UPS不间断电源。

电子监控系统共XX个监控点，重要位置采用固定摄像头定位监控，普通位置采用带云台可旋转的彩色摄像机进行旋转监控，监控机房建设了由X个XX寸监视器和X个XX寸高清液晶电视组成的电视墙，机房采用X台硬盘录像机作为监控信息存储和查询处理，能够保留X天以上每日XX小时的监控录像，满足了市场的对监控系统需求，为市场的安全保卫工作起到了良好的作用。

三、技术要点

项目工作内容主要包括软件开发和系统集成两个方面的工作。

软件开发内容主要包括电子结算系统，综合管理系统，OA系统及网络版杀毒软件外购第三方产品。

系统集成主要包括电子监控、公共广播、网络综合布线，机房装修、服务器及网络设备的调试和安装，系统软件和应用软件的安装部署。

软件开发过程严格遵循需求调研，分析设计，开发编码，集成测试，上线试运行的开发实施过程。对各个环节严格把控，科学管理。

根据各软件子系统的业务特点和用户的实际需求，应用软件采用C/S结合B/S的体系架构。

电子结算和综合管理系统涉及的硬件接口较多，例如地磅，IC卡读写器，密码小键盘等，因此采用了C/S架构。为了避免传统两层C/S架构带来的数据库连接有限以及对网络资源和数据库服务器资源消耗较大的弊端，我们采用了三层C/S架构，客户端与服务器端采用SOCKET加密通讯方式，在解决两层架构弊端的同时很好的保证了数据传输的稳定性和安全性。

为了满足市场向国家发改委上报交易数据的要求，我们在电子结算应用服务器端开发了数据传输模块，在国家发改委的数据交换平台建成实施以后可以完成交易数据的上传工作。

根据市场网站系统和OA系统的业务特点我们采用了B/S架构的系统。市场网站系统由我公司自行开发，OA系统根据市场需求采购第三方软件。

电子结算和综合管理系统的应用服务器基于WINDOWS XXXX系统，也可以稳定运行在WINDOWS XXXX平台之上。

电子结算、综合管理和网站系统数据库采用SQL SERVER XXXX，也可以稳定运行在SQL SERVER XXXX之上。

电子结算系统中的交易一体机硬件平台采用ARM处理器，操作系统采用嵌入式LINUX系统，集成IC卡读写模块和称重模块。从而完成前台的IC卡刷卡交易结算。

OA系统应用服务器运行在WINDOWS XXXX平台之上，也可以稳定运行在WINDOWS XXXX以及WINDOWSXXXX平台之上。

电子监控系统：根据批发市场的总体结构，并充分考虑现场实际情况，前端全部采用彩色转黑白一体化摄像机，视频传输采用抗干扰高屏蔽同轴电缆，控制信号传输采用带屏蔽专用控制电缆，保证视频信号和控制信号的准确传输;中央控制系统采用视频矩阵主机控制，采用电视墙实时显示监控系统信息;录像系统采用工控式数字化硬盘录像系统，可以实现循环录像，并方便检索回放。

网络综合布线系统：分布在办公楼、结算中心等处安装了XX个信息点。

机房装修：选用环保，防燃，防静电材料，在装修过程中严格按照有关规定和规范科学地进行机房装修。

四、项目总结

整个项目的建设和开发严格按照国家发改委要求，遵循市场实际需求为前提进行的，保证项目建设符合市场现在需求和未来规划，为市场的发展和企业的信息化搭好了信息平台。

电子结算系统通过地磅称重、计算费用、微机打票实现了进场收费信息化，通过前台交易一体机刷卡交易实现了统一结算交易的信息化，节省了大量的人力物力。另外还避免了“跑冒滴漏”现象发生，避免了因人情收费不同的情况，对商户收费更加公平合理,也得到了商户的认可。管理人员可以随时查询和统计每日的交易数据和交易价格，比原来手工统计数据大大提高了效率,

门户网站系统使市场可以随时将信息发布出去，使外部客户了解市场行情、市场政策、市场供求等信息，达到宣传市场的作用，对招商引资起到了宣传推广作用。

总之，整个项目的建设和试运行都是比较成功的。

最后，再一次感谢项目单位及相关主管单位对我公司在项目实施过程当中给予的帮助和支持，谢谢大家。